PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

ARHIA v11.4 (ARHIAX)

Integración de Capas · Corrección de Brechas · Validación · Despliegue Pilot

Organización: Sinergia Consulting Group S.A.S.

Producto: ARHIA ESTÁNDAR v11.4 — Agent Trust Kernel (ATK)

Versión plan: 1.0

Fecha: 2026-04-09

Contacto: Ray Miller, CEO · ray@sinergiaconsulting.co · Barranquilla, Colombia

Anclas de spec: TR-2026-034 (MasterSpec) · TR-2026-033 (Phase 3) · TR-2026-030 (Evolution Plan)

Este documento es confidencial y de uso exclusivo de Sinergia Consulting Group S.A.S.
Basado en auditoría técnica multi-IA (Claude · Codex · Gemini) del repositorio ARHIA ESTÁNDAR v11.4
y análisis de la arquitectura de capas del producto.

# 1. Contexto Ejecutivo

ARHIA v11.4 es un framework de gobernanza de IA agéntica (Policy-as-Code) con arquitectura open-core de cinco capas. La auditoría técnica multi-IA reveló que el producto está architectónicamente sólido y significativamente más completo de lo que aparenta en una revisión superficial: las Capas 1 a 4 están implementadas y documentadas.

El problema central no es ausencia de código sino ausencia de integración entre capas. Las piezas existen en carpetas separadas (files 11, files 12, files 13, files 14, arhiax-images-1.0.0, arhiax-runtime) pero no han sido ensambladas en la estructura unificada descrita en el README de Capa 4.

## 1.1 Estado actual por capa

| Capa | Descripción | Artefactos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentación maestra | 7 .docx (Master Architecture, Whitepaper, ATK Profile, etc.) | ✅ Completa |
| 2 | Runtime mínimo | arhiax_atk_service.py, mcp_interceptor.py, demo.py — 21 tests | ✅ Completa |
| 3 | 19 bundles OPA/Rego | OPA_Rego_v2 + bundles_b01_b19.rego — 95+ tests Rego | ✅ Completa |
| 3b | Helm chart base | arhiax-runtime (22 templates), arhiax-images-1.0.0 | ✅ Completa |
| 4 | Hardened clients + Pilots + CI/CD | hardened_clients.py, client_mode.py, values pilots, CI/CD | ✅ Completa (sin integrar) |
| 5 | Drift analysis | — | ⏳ Pendiente |

## 1.2 Brechas críticas identificadas

Las siguientes brechas bloquean el despliegue en producción:

| # | Brecha | Impacto |
| --- | --- | --- |
| B1 | aibom.json no existe — referenciado en Dockerfile y test suite | Build falla · 1/22 tests falla |
| B2 | requirements.txt vacío — Capa 4 necesita httpx, tenacity, prometheus-client | 28 tests de Capa 4 no pueden correr |
| B3 | arhiax_atk_service.py no usa client_mode.py — factory no integrado | Modo production no funciona |
| B4 | deployment.yaml sin env vars para hardened clients | Helm chart no pasa variables a Capa 4 |
| B5 | files 11/12/13 no ensamblados en estructura unificada | Pipeline CI/CD no reproducible |

# 2. Estructura de Repositorio Objetivo

Al finalizar la integración, el repositorio debe tener la siguiente estructura unificada (según README de Capa 4):

arhiax-v114/
├── docs/
│   ├── ARHIAX_v114_Master_Architecture_EN.docx
│   ├── ARHIAX_v114_Whitepaper_EN.docx
│   ├── ARHIAX_v114_36_Controles_Gobernanza_MultiAgente.docx
│   ├── ARHIAX_v114_Hoja_de_Ruta_Ruta_C.docx
│   ├── ARHIAX_v114_Annex_Compendium_EN.docx
│   ├── ARHIAX_v114_ATK_Reference_Implementation_Profile.docx
│   ├── ARHIAX_v114_Remediation_Traceability_Matrix.docx
│   ├── ARHIAX_v114_Enterprise_Pilot_Playbook.docx    ← files 14
│   ├── ARHIAX_v114_Changelog_v113_to_v114.docx       ← files 14
│   └── ARHIAX_v114_Incident_Response_Runbooks.docx   ← files 14
│
├── runtime/
│   ├── arhiax_atk_service.py    (PARCHEAR — factory mode-aware)
│   ├── mcp_interceptor.py
│   ├── demo.py
│   ├── authz.rego
│   ├── authz_test.rego
│   ├── aibom.json               ← CREAR (faltante crítico)
│   ├── bundles_b01_b19.rego
│   ├── bundles_b01_b19_test.rego
│   ├── test_integration.py
│   ├── hardened_base.py         ← files 13 (Capa 4)
│   ├── hardened_clients.py      ← files 13 (Capa 4)
│   ├── client_mode.py           ← files 13 (Capa 4)
│   ├── test_hardened_clients.py ← files 13 (Capa 4)
│   ├── merge_bundles.py         ← files 13 (Capa 4)
│   ├── Dockerfile               (ACTUALIZAR — ENV ARHIAX_MODE)
│   └── requirements.txt         (ACTUALIZAR — deps Capa 4)
│
├── chart/
│   └── arhiax-runtime/
│       ├── Chart.yaml
│       ├── values.yaml
│       ├── values-sprbun.yaml          ← files 13
│       ├── values-brasil-fintech.yaml  ← files 13
│       ├── values-arhia-hfl.yaml       ← files 13
│       └── templates/
│           └── deployment.yaml  (PARCHEAR — env vars clientes)
│
└── .github/
    └── workflows/
        ├── arhiax-ci.yml             ← files 13
        └── arhiax-nightly-audit.yml  ← files 13

# 3. Fases del Plan de Implementación

El plan se divide en 4 fases secuenciales. Las Fases 1 y 2 son prerequisito para las siguientes.

FASE 1 — Integración de código y corrección de brechas ¦ Estimado: 1-2 días

## 1.1 Crear aibom.json

El archivo aibom.json es referenciado en el Dockerfile (COPY aibom.json ./), en el README como "Sample AIBOM with all Annex K.2 fields", y en test_integration.py como fixture del cache AIBOM. Su ausencia bloquea el build y falla 1/22 tests.

Contenido mínimo requerido (campos Annex K.2):

{
  "model_id": "demo-local-slm-v1",
  "model_version": "1.0.0",
  "provider": "sinergia-internal",
  "hash_sha256": "<sha256-del-modelo>",
  "issued_at": "2026-04-09T00:00:00Z",
  "expires_at": "2026-07-09T00:00:00Z",
  "classification": "INTERNAL",
  "autonomy_ceiling": 3,
  "allowed_zones": ["internal", "sandbox"],
  "capabilities": ["text-generation", "tool-use"],
  "compliance_tags": ["ARISE-AIM", "NIST-CSF-2.0"]
}

Acción: Crear runtime/aibom.json y actualizarlo en cada release con el hash real del modelo.

## 1.2 Actualizar requirements.txt

Añadir al requirements.txt las dependencias de Capa 4:

# Runtime — Capa 4 Hardened Clients
httpx>=0.27.0
tenacity>=8.2.0
prometheus-client>=0.20.0

# Dev / Test
pytest-asyncio>=0.23.0
respx>=0.21.0

Verificar: pip install -r requirements.txt && pytest test_hardened_clients.py → 28 tests verdes.

## 1.3 Ensamblar estructura de directorios

Mover/copiar los archivos de Capa 4 a la estructura unificada:

files 13/ → runtime/ (hardened_base.py, hardened_clients.py, client_mode.py, test_hardened_clients.py, merge_bundles.py)

files 13/values-*.yaml → chart/arhiax-runtime/

files 13/arhiax-ci.yml → .github/workflows/

files 13/arhiax-nightly-audit.yml → .github/workflows/

files 14/*.docx → docs/

files 12/ → chart/arhiax-runtime-atk/ (chart alternativo para ATK standalone)

## 1.4 Parchear arhiax_atk_service.py — factory mode-aware

El factory actual construye directamente los clientes InMemory. Debe delegar a client_mode.py para soportar los modos development/production/shadow:

# Al inicio del módulo (después de imports existentes):
from client_mode import build_clients, attest_clients, close_clients

# En _build_default_app() — reemplazar construcción manual de InMemory*:
def _build_default_app():
    clients = build_clients()   # usa ARHIAX_MODE env var
    atk = ATKService(
        aim=clients["aim"], opa=clients["opa"], aut=clients["aut"],
        bbr=clients["bbr"], ega=clients["ega"], hic=clients["hic"],
    )
    import asyncio
    attestation = asyncio.get_event_loop().run_until_complete(
        attest_clients(clients)
    )
    atk.record_startup_attestation(attestation)
    return atk.asgi_app()

Impacto en tests existentes: ninguno. Los 21 tests de test_integration.py instancian ATKService directamente con InMemory*, no pasan por el factory.

## 1.5 Parchear deployment.yaml — env vars clientes hardened

Agregar bloque de env vars en el contenedor ATK del Deployment:

- name: ARHIAX_MODE
  value: {{ .Values.arhiax.mode | default "development" | quote }}
{{- if eq (.Values.arhiax.mode | default "development") "production" }}
- name: ARHIAX_AIM_URL
  value: {{ .Values.arhiax.clients.aim.url | quote }}
- name: ARHIAX_AIM_TOKEN
  valueFrom:
    secretKeyRef:
      name: {{ .Values.arhiax.clients.aim.tokenSecretRef.name }}
      key: {{ .Values.arhiax.clients.aim.tokenSecretRef.key }}
# ... repetir para opa, aut, bbr, ega, hic (~40 líneas total)
{{- end }}

## 1.6 Actualizar Dockerfile

Añadir ENV default para que builds sin override arranquen en development:

ENV ARHIAX_MODE=development

## 1.7 Verificación de Fase 1

| Check | Comando | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| aibom.json existe | ls runtime/aibom.json | 200 OK |
| 144 tests verdes | pytest test_integration.py test_hardened_clients.py -v | 144 passed |
| Build Docker sin error | docker build -t arhiax-atk runtime/ | Successfully built |
| Modo development | ARHIAX_MODE=development python -c "from client_mode import build_clients; print(type(build_clients()['aim']).__name__)" | InMemoryAIM |
| Merge bundles OK | python merge_bundles.py authz.rego bundles_b01_b19.rego out.rego | Sin errores |
| YAML sintaxis CI | python -c "import yaml; yaml.safe_load(open('.github/workflows/arhiax-ci.yml'))" | Sin errores |

FASE 2 — Validación Helm y empaquetado ¦ Estimado: 1 día

## 2.1 Validación helm lint

Ejecutar contra los dos charts disponibles (runtime base + runtime ATK standalone):

# Chart base (arhiax-runtime)
helm lint chart/arhiax-runtime --strict

# Chart ATK standalone (files 12)
helm lint chart/arhiax-runtime-atk --strict

## 2.2 Validación helm template con todas las variaciones

# Variación 1 — defaults
helm template arhiax chart/arhiax-runtime > /tmp/rendered-default.yaml

# Variación 2 — pilot SPRBUN
helm template arhiax chart/arhiax-runtime \
  -f chart/arhiax-runtime/values-sprbun.yaml > /tmp/rendered-sprbun.yaml

# Variación 3 — pilot Brasil Fintech
helm template arhiax chart/arhiax-runtime \
  -f chart/arhiax-runtime/values-brasil-fintech.yaml > /tmp/rendered-br.yaml

# Variación 4 — pilot ARHIA HFL (shadow)
helm template arhiax chart/arhiax-runtime \
  -f chart/arhiax-runtime/values-arhia-hfl.yaml > /tmp/rendered-hfl.yaml

# Variación 5 — production mode + OPA decision logs
helm template arhiax chart/arhiax-runtime \
  --set arhiax.mode=production \
  --set opa.decisionLogs.enabled=true > /tmp/rendered-prod.yaml

## 2.3 Validación kubeconform

# Instalar kubeconform si no está disponible
# go install github.com/yannh/kubeconform/cmd/kubeconform@latest

kubeconform -strict -summary /tmp/rendered-default.yaml
kubeconform -strict -summary /tmp/rendered-sprbun.yaml
kubeconform -strict -summary /tmp/rendered-prod.yaml

## 2.4 Empaquetado con helm package + firma cosign

Reemplazar el empaquetado actual (tar czf) por helm package para obtener provenance SLSA y compatibilidad con Artifact Hub:

# Empaquetar
helm package chart/arhiax-runtime --version 1.0.0 --app-version 1.0.0

# Firmar con cosign keyless (requiere OIDC — funciona en GitHub Actions)
cosign sign --yes oci://ghcr.io/sinergia/charts/arhiax-runtime:1.0.0

# Verificar firma
cosign verify --certificate-identity-regexp ".*" \
  --certificate-oidc-issuer https://token.actions.githubusercontent.com \
  oci://ghcr.io/sinergia/charts/arhiax-runtime:1.0.0

## 2.5 Verificación de Fase 2

| Check | Resultado esperado | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- |
| helm lint --strict (ambos charts) | 0 errors, 0 warnings | Sin ninguna advertencia |
| helm template (5 variaciones) | YAML válido sin errores | Todos los archivos renderizan |
| kubeconform (3 variaciones) | Summary: X valid, 0 invalid | 0 recursos inválidos |
| helm package | arhiax-runtime-1.0.0.tgz creado | SHA256 verificable |
| cosign sign | Firma registrada en Rekor | cosign verify retorna OK |

FASE 3 — CI/CD activo y validación de seguridad ¦ Estimado: 1 día

## 3.1 Configurar GitHub Actions

Los workflows de Capa 4 están listos. Solo requieren activación:

Mover: .github/workflows/arhiax-ci.yml (pipeline principal: lint→test→build→scan→helm→smoke→release)

Mover: .github/workflows/arhiax-nightly-audit.yml (auditoría nocturna: pip-audit, trivy-fs, kubesec, opa-coverage)

Configurar: Branch protection en main (PR obligatorio, status checks: lint, test, build, helm)

Tagging: git tag -a v11.4.0 → dispara release job completo

## 3.2 Configurar GitHub Secrets

| Secret | Uso | Observación |
| --- | --- | --- |
| GITHUB_TOKEN | Auto-provisto — GHCR push y Helm OCI | Ya disponible |
| (Pilot secrets) | aim-token, aut-token, ega-token, hic-token por pilot | Crear en Fase 4 por namespace |

## 3.3 Validación de seguridad de imágenes

# Trivy — scan de imágenes por vulnerabilidades
trivy image ghcr.io/sinergia/arhiax-atk:11.4.0

# kubesec — hardening del deployment
kubesec scan /tmp/rendered-prod.yaml

# pip-audit — dependencias Python
pip-audit -r runtime/requirements.txt

# opa coverage — cobertura de políticas
opa test runtime/authz.rego runtime/bundles_b01_b19.rego --coverage

## 3.4 Cierre de hallazgos de auditoría

| Hallazgo | IA | Acción de cierre | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| C1: client_mode.py no arranca | Codex/Gemini | Patch factory en arhiax_atk_service.py (tarea 1.4) | F1 |
| C2: Validación MCP incompleta | Codex/Gemini | Agregar validación scope vs tool/params en mcp_interceptor.py | F1 |
| C3: Gateway sin JWT enforcement | Las 3 IAs | Confirmar JWT middleware en gateway/internal/server/server.go | F1 |
| A1: Dockerfile COPY aibom.json falla | Codex | Crear runtime/aibom.json (tarea 1.1) | F1 |
| A2: 1/22 tests falla por AIBOM | Codex | Idem A1 — al crear aibom.json el test pasa | F1 |
| Helm sin validar | Claude/Gemini | helm lint + template + kubeconform (tareas 2.1-2.3) | F2 |
| networkPolicy.enabled=false | Codex | files 12 ya lo tiene en true — usar ese chart | F2 |

FASE 4 — Despliegue pilots ¦ Estimado: según disponibilidad de entorno

## 4.1 Pilots disponibles

El paquete incluye values files listos para tres pilots:

| Pilot | Perfil | Bundles activos | HPA |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRBUN (port logistics) | Air-gapped, B12 primary | 13 bundles | 3–12 réplicas |
| Brasil Fintech (PSAV) | ZDE mode, B13 STRICT, br-only | 19 bundles | 5–50 réplicas |
| ARHIA HFL (shadow) | Shadow pilot, p99 <20ms, B06+B12 observe | 19 bundles | Sin HPA |

## 4.2 Secuencia de despliegue por pilot

# 1. Crear namespace y secrets
kubectl create namespace arhiax-sprbun
kubectl create secret generic arhiax-sprbun-secrets \
  --from-literal=aim-token="$SPRBUN_AIM_TOKEN" \
  --from-literal=aut-token="$SPRBUN_AUT_TOKEN" \
  --from-literal=ega-token="$SPRBUN_EGA_TOKEN" \
  --from-literal=hic-token="$SPRBUN_HIC_TOKEN" \
  -n arhiax-sprbun

# 2. Instalar chart
helm install arhiax-sprbun chart/arhiax-runtime \
  -f chart/arhiax-runtime/values.yaml \
  -f chart/arhiax-runtime/values-sprbun.yaml \
  --namespace arhiax-sprbun

# 3. Verificar pods
kubectl get pods -n arhiax-sprbun
kubectl logs -n arhiax-sprbun deploy/arhiax-atk

# 4. Activar decision logs para cumplir EGA-C01
helm upgrade arhiax-sprbun chart/arhiax-runtime \
  -f chart/arhiax-runtime/values-sprbun.yaml \
  --set opa.decisionLogs.enabled=true \
  --namespace arhiax-sprbun

## 4.3 Validación post-despliegue

Verificar 6 paneles Grafana (latencia envelope, decisiones por tipo, deny rate, HIC escalation, evidence rate, OPA latency)

Confirmar EGA-C01: evidence emission rate > 0 con tráfico activo

Verificar circuit breakers de hardened clients en estado CLOSED

Ejecutar smoke test contra /trust/evaluate-action con los 6 escenarios del demo.py

Verificar SLO TR-2026-034-ATK §6: latencia p95 del envelope < 45ms

# 4. Deuda Técnica Restante

Las siguientes items son deuda técnica documentada y aceptable para v1.0.0. Se recomienda abordarlos en v1.1:

| # | Item | Impacto | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Correlator stub — sin D-TCG+ math real (numpy/scipy/pandas) | Alto — sin anomaly detection | v1.1 |
| D2 | Evidence store en JSONL — no production-grade para HA | Medio — migrar a Postgres | v1.1 |
| D3 | OPA bundle en ConfigMap — límite ~1 MB | Medio — bundle server externo | v1.1 |
| D4 | Truncation attack en evidence store | Medio — external witness (Rekor) | v1.1 |
| D5 | Métricas ATK no instrumentadas en arhiax_atk_service.py | Medio — dashboard Grafana incompleto | v1.1 |
| D6 | JWT HS256 demo → RS256 con key management (Vault) | Alto para producción real | v1.1 |
| D7 | Capa 5 — drift analysis vs repo Windows v11.3 | Bajo | v1.2 |

# 5. Resumen Ejecutivo — Matriz de Estado

| Dimensión | Estado actual | Estado post-plan | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración de capas | Separadas en carpetas | Estructura unificada | F1 |
| aibom.json | ❌ No existe | ✅ Creado con campos Annex K.2 | F1 |
| requirements.txt | ❌ Vacío | ✅ Completo (Capa 4 deps) | F1 |
| Factory mode-aware | ❌ InMemory hardcoded | ✅ client_mode.py integrado | F1 |
| Tests totales | 21/22 pasan | 144/144 verdes | F1 |
| Helm validado | ❌ Sin lint/kubeconform | ✅ Lint + kubeconform limpios | F2 |
| Chart empaquetado | tar czf sin provenance | helm package + cosign firmado | F2 |
| CI/CD activo | ❌ Workflows no activos | ✅ Pipeline completo en GitHub | F3 |
| Auditoría nocturna | ❌ No existe | ✅ pip-audit + trivy + kubesec | F3 |
| Hallazgos críticos cerrados | 5 abiertos | 5 cerrados | F1-F2 |
| Pilot SPRBUN | ⏳ No desplegado | ✅ Desplegado y monitoreado | F4 |
| Pilot Brasil Fintech | ⏳ No desplegado | ✅ Desplegado y monitoreado | F4 |

## Estimación total

Fase 1 — Integración y corrección: 1-2 días Fase 2 — Validación Helm: 1 día Fase 3 — CI/CD activo: 1 día Fase 4 — Despliegue pilots: Según disponibilidad de entorno k8s Total Fases 1-3: 3-4 días de trabajo técnico Total tests al finalizar: 144 pytest + 110 opa test = 254 tests verdes Código total del producto: ~4.300 LoC Python + ~2.323 LoC Rego + ~1.000 LoC YAML

# 6. Checklist de Validación Final

Antes de declarar el producto listo para primer pilot, verificar:

### CÓDIGO

[ ] pytest test_integration.py test_hardened_clients.py → 144 passed, 0 failed

[ ] opa test runtime/authz.rego runtime/bundles_b01_b19.rego → 110 passed

[ ] docker build runtime/ → Successfully built (sin errores de COPY)

[ ] ARHIAX_MODE=development python -c "from client_mode import build_clients; build_clients()" → sin errores

[ ] python merge_bundles.py authz.rego bundles_b01_b19.rego out.rego → archivo generado

### HELM

[ ] helm lint chart/arhiax-runtime --strict → 0 errors, 0 warnings

[ ] helm template (5 variaciones) → sin errores de renderizado

[ ] kubeconform rendered-*.yaml → 0 recursos inválidos

[ ] helm package → arhiax-runtime-1.0.0.tgz generado

### SEGURIDAD

[ ] trivy image → 0 CVE críticas en imagen gateway y correlator

[ ] pip-audit -r requirements.txt → 0 vulnerabilidades conocidas

[ ] kubesec scan → score > 4 en deployment de producción

[ ] cosign verify → firma válida en imagen publicada

### CI/CD

[ ] Push a feature branch → pipeline lint+test+build verde

[ ] PR a main → todos los status checks requeridos pasan

[ ] Nightly audit workflow ejecuta y reporta en Slack/email

### PILOT

[ ] kubectl get pods -n arhiax-sprbun → todos Running

[ ] Dashboard Grafana muestra los 6 paneles con datos

[ ] EGA evidence emission rate > 0 con tráfico real

[ ] SLO: latencia p95 envelope < 45ms bajo carga de prueba

ARHIA v11.4 — Plan de Implementación v1.0 · Sinergia Consulting Group S.A.S.
Ray Miller, CEO · ray@sinergiaconsulting.co · Barranquilla, Colombia
Confidencial — uso exclusivo interno